แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( / ) |  | ลักษณะงาน ( / ) |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบหรือ คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการเบิกจ่าย |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน /โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวดราคา | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) | คาดว่าจะมีประกาศสอบราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีส่งมอบงาน ปี..... (เดือน/ปี) | งบประมาณได้รับอุดหนุน ปี..... (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| 1. | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการอบต.บือมัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,410.00 ตร..ม | 1 งาน | 2560 | 2560 |  | / |  |  |  | / | พ.ค | มิ.ย | ก,ย | 2,382,000 |  | จ่ายขาดเงิน สะสมประจำปี 2560 |

ลายมือชื่อ.....อามีเนาะ  บาฮะคีรี......ผู้ตรวจสอบ                                                                                  ลายมือชื่อ......จรวยพร เจือจันทร์....ผู้รับผิดชอบ

(นางอามีเนาะ  บาฮะคีรี)                                                                                                              (นางสาวจรวยพร เจือจันทร์)

นักวิชาการพัสดุ                                                                                                                       ผู้อำนวยการกองคลัง